落实《交通运输部关于推进供给侧结构性改革 促进物流业“降本增效”的若干意见》三年行动方案

（2016—2018年）

为落实《交通运输部关于推进供给侧结构性改革 促进物流业“降本增效”的若干意见》，按照有目标、有抓手、有成效的原则，特制定2016—2018年行动方案。

一、完善衔接顺畅的基础网络

（一）进一步完善物流大通道。

1. 聚焦物流大通道短板，重点提升大通道设施网络通行能力。

牵头部门：综合规划司

参与部门：公路局、水运局、运输服务司

目标及完成时间：2016年底，正式印发“推进物流大通道建设行动计划”，并组织实施。

（二）提升交通物流枢纽服务水平。

2．引导全国交通物流枢纽合理布局，推动上海、广州、武汉等一批骨干交通物流枢纽建设。

牵头部门：综合规划司

参与部门：水运局、运输服务司

目标及完成时间：到2018年，推动形成一批示范性强的交通物流枢纽（城市）。

3. 优化中心城市及周边物流基础设施布局，重点支持具备多式联运、干支衔接、口岸服务等功能的货运枢纽（物流园区）建设。

牵头部门：综合规划司

参与部门：水运局、运输服务司

目标及完成时间：组织实施《“十三五”货运枢纽（物流园区）建设方案》，到2018年，支持80个左右货运枢纽（物流园区）建设。

（三）畅通枢纽节点“微循环”。

4. 重点围绕港口、大型综合性物流园区等枢纽节点，强化集疏运铁路和公路的建设。

牵头部门：综合规划司

参与部门：公路局、水运局、运输服务司

目标及完成时间：2016年底，印发《“十三五”重点港口疏港铁路和公路建设方案》。2018年底，支持约70个疏港铁路和100个疏港公路项目建设。

二、构建集约高效的服务平台

（四）促进物流相关信息互联应用。

5. 推动建设国家物流大数据中心。加快铁路、公路、水运、民航、邮政等行业数据交换节点建设。强化与公安、海关、工商等部门的政务信息共享和业务协同。加强国家交通运输物流公共信息平台安全等级保护工作。推动与日韩、东盟、欧盟等国家和地区物流信息互联互通。

牵头部门：综合规划司

参与部门：公路局、水运局、运输服务司、科技司、海事局，国家平台管理中心，部网络安全和信息化领导小组成员单位

目标及完成时间：2016年底，印发并组织实施《国家交通运输物流公共信息平台“十三五”建设方案》。编制《关于推进交通运输行业数据资源开放共享实施意见》。

（五）鼓励平台型物流企业和企业联盟发展。

6. 在公路港、快递、冷链运输等领域，引导和支持一批全国统筹布局、线上线下交易的平台型物流企业发展。

牵头部门：综合规划司

参与部门：水运局、运输服务司

目标及完成时间：到2018年，培育3—5个龙头骨干平台型物流企业，推动物流市场集约化发展。

（六）推动道路货运无车承运人发展。

7. 鼓励依托互联网平台的道路无车承运人发展，通过试点工作，探索完善道路货运无车承运人在许可准入、运营监管、诚信考核等环节的管理制度。

牵头部门：运输服务司

参与部门：财务审计司

目标及完成时间：联合相关部门印发《关于开展道路货运无车承运人试点工作的通知》，启动试点工作。到2018年，形成50个左右具有典型代表性的道路货运无车承运人试点企业。

（七）推进传统交通运输企业向现代物流企业转型。

8. 鼓励运输和物流企业利用“互联网+”，发展一体化、全过程的供应链管理服务。

牵头部门：综合规划司

参与部门：公路局、水运局、运输服务司

目标及完成时间：持续推进，组织落实《“互联网+”高效物流实施意见》，加快行业转型升级，提升运输服务品质。

三、提升运输链条的组织效率

（八）大力发展多式联运。

9. 推进铁水、公铁、陆空等多式联运发展，重点支持以集装箱、厢式半挂车为标准运载单元的联运组织形式，提高一体化衔接水平和中转换装效率。

牵头部门：运输服务司

参与部门：法制司、综合规划司、水运局、科技司

目标及完成时间：2016年8月前，形成《关于推进多式联运发展的若干意见》（送审稿）。

10. 加快实施多式联运示范工程，形成一批可复制、可推广的发展经验。推动快递“上车上船上飞机”。

牵头部门：运输服务司

参与部门：综合规划司、水运局

目标及完成时间：到2017年，形成15个左右辐射带动效应明显的多式联运示范项目，推动一批快递“上车上船上飞机”项目。

（九）深入推进甩挂运输发展。

11. 继续开展公路甩挂运输试点工程。

牵头部门：运输服务司

参与部门：综合规划司

目标及完成时间：2018年，多式联运甩挂运输、干支衔接主题性甩挂运输等创新型甩挂运输模式得到发展。

（十）完善农村物流服务网络。

12. 鼓励农村地区充分利用邮政、供销网点以及客运站发展农村物流末端节点。积极发展农村“货运班线”、快递班车。鼓励合规利用农村班线客车代运邮件和小件快递，健全末端小件快运服务体系。

牵头部门：运输服务司

参与部门：综合规划司

目标及完成时间：到2018年，出台《加快推进农村物流县乡村三级网络节点体系建设的通知》，印发《农村物流站场网络建设（改造）技术指南》和《农村物流发展指引》。

（十一）推进区域交通物流一体化发展。

13. 落实国家区域发展总体战略和产业布局调整优化的要求，大力提升区域交通物流一体化发展水平。

牵头部门：综合规划司

配合部门：公路局、水运局、运输服务司、科技司

目标及完成时间：到2018年，结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，研究推动3—5个跨区域交通物流一体化发展示范工程。

（十二）推进跨境运输便利化。

14. 完善双边、多边运输合作机制，推动实施国际运输便利化公约，重点推进与东北亚、东南亚、中亚等周边国家的运输便利化。

牵头部门：运输服务司

参与部门：国际合作司

目标及完成时间：到2018年，实施国际道路运输便利化推进工程，进一步完善与周边国家的双边（多边）运输合作机制。

15. 实施快递向外工程，支持跨境电商物流发展，鼓励企业在重点口岸城市建设国际快件处理中心。

牵头部门：综合规划司

参与部门：运输服务司、国际合作司

目标及完成时间：以重点口岸城市为节点，推进沿边口岸物流节点设施建设。到2018年，初步形成境内沿边口岸物流节点体系。

四、健全匹配协调的标准体系

（十三）推进货运车型标准化。

16. 加大对车辆运输车、低平板半挂汽车列车、液体危险货物运输罐车等重点车型标准化治理工作力度。

牵头部门：运输服务司

参与部门：公路局

目标及完成时间：到2018年，实施“货运车型标准化专项行动”，落实《车辆运输车治理工作方案》。

17. 积极推进厢式化、模块化、轻量化等先进车型发展。

牵头部门：科技司

参与部门：公路局、运输服务司

目标及完成时间：组织实施修订后的《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589）等相关标准。到2017年，完成车辆运输车相关标准的制修订。

18. 推动城市配送车型标准化、清洁化、专业化发展。推进城市配送车辆统一标识管理。

牵头部门：运输服务司

参与部门：综合规划司、公路局、科技司

目标及完成时间：到2018年，制定出台《关于做好城市配送需求量调查预测及配送车辆标识管理工作的通知》。

（十四）建立多式联运标准体系。

19. 推动建立多式联运技术标准体系，组织制修订相关标准并监督实施，鼓励发展集装箱、厢式半挂车、托盘等标准化运载单元。

牵头部门：科技司

参与部门：综合规划司、水运局、运输服务司

目标及完成时间：到2018年，修订《交通运输物流标准体系表》，制定《多式联运术语》《多式联运装载单元标识》等标准规范，初步构建多式联运等专业标准体系。

20. 制定货运枢纽（物流园区）标准规范。

牵头部门：科技司

参与部门：综合规划司、水运局、运输服务司

目标及完成时间：到2018年，完成货运枢纽（物流园区）分类和基本要求、公路货运站站级标准和建设要求等标准制修订。

五、营造规范有序的市场环境

（十五）继续加大简政放权力度。

21. 进一步取消和调整交通运输行政审批事项，加强事中事后监管。

牵头部门：法制司

参与部门：政策研究室、综合规划司、公路局、水运局、运输服务司、海事局

目标及完成时间：到2018年，简化道路运输经营许可证年审手续，优化道路运输从业资格考核制度。完善行政许可网上办理平台，到2018年，形成使用便捷、覆盖全面的行政许可网上办理平台。

22. 加强交通安全监管体系建设，全面实现危险货物运输车辆联网联控应用水平。

牵头部门：运输服务司

配合部门：科技司、安监司

目标及完成时间：到2018年，实现危险货物运输车辆联网联控上线率95%以上。

（十六）完善公路收费管理和监督执法。

23. 组织《超限运输车辆行驶公路管理规定》修订工作，开展跨省大件运输并联许可试点工作。

牵头部门：公路局

参与部门：法制司、运输服务司

目标及完成时间：2017年底，全国大件运输许可平台正式投入使用，实现跨省大件运输许可网上办理和并联审批。到2018年，大件运输的政策瓶颈基本消除。

24. 推进《收费公路管理条例》的修订工作，科学合理确定公路收费标准。

牵头部门：法制司

参与部门：公路局

目标及完成时间：持续推进《收费公路管理条例》修订工作。

25. 推进交通运输综合行政执法改革，整合机构和执法资源。

牵头部门：法制司

参与部门：公路局、水运局、运输服务司、海事局

目标及完成时间：到2018年，推动出台《交通运输部关于推进交通运输综合行政执法改革的指导意见》，印发《交通运输行政执法程序规定》。

26. 协调有关部门推动制定高速公路车辆救援指导价，加强高速公路车辆救援服务及收费的监督检查，坚决查处高速公路车辆救援服务乱收费行为。

牵头部门：公路局

目标及完成时间：到2018年，开展高速公路车辆救援服务调研，进一步规范高速公路车辆救援服务收费行为，杜绝高速公路车辆救援乱收费现象。

27. 探索标准货运车辆ETC发展和高速公路分时段差异化收费政策，提高高速公路通行效率。

牵头部门：公路局

目标及完成时间：到2018年，标准货运车型ETC技术推广应用取得实质性突破。

（十七）规范港口收费。

28. 在大幅压减港口收费项目和标准基础上，进一步规范港口相关费用的征收管理。

牵头部门：水运局

目标及完成时间：继续落实《港口收费计费办法》，规范港口经营服务性收费行为。到2018年，港口收费进一步规范合理。

（十八）建立健全物流市场诚信体系。

29. 促进与工商、税务、银行、保险、法院等诚信信息共享互认，建立跨区域、跨行业的守信联合激励和失信联合惩戒机制。

牵头部门：政策研究室、运输服务司、水运局

参与部门：法制司、公路局

目标及完成时间：建立诚信评价机制，加快诚信信息征集和披露体系建设。到2018年，初步完成道路运输市场诚信体系法规制度建设。逐步建立健全水路运输信用管理有关制度、标准和信息系统。